Mandátna zmluva číslo .............................

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

# I.

# ZMLUVNÉ STRANY

Mandant:				Obec Spišský Štvrtok

Sídlo:					Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok

Štatutárny zástupca:			Ing. Ján Greš

IČO:					00329631

DIČ:					2020717897

Bankové spojenie:			Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:				SK53 5600 0000 0034 1214 6018

(ďalej označený aj ako „mandant“)

Mandatár:

Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontakt:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v registri:

(ďalej označený aj ako „mandatár“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

# II.

# VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatára zo dňa ................ z vykonaného prieskumu trhu.

- Východiskové údaje:

Názov stavby: 	Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok.

Miesto stavby: 		obec Spišský Štvrtok

Investor (stavebník): 	Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, Spišský Štvrtok

Termíny stavby: 	začatie: 			......................................................

dokončenie a odovzdanie: 	......................................................

# III.

# PREDMET PLNENIA

- Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby min. v tomto rozsahu:

- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom.

- Účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác.

- Dodržanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu.

- Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu.

- Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby overeného v stavebnom konaní.

- Systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje.

- Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti.

- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov.

- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi.

- Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

- Spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a so zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektov.

- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok.

- Účasť na komplexnom vyskúšaní, ak bolo v zmluve o dielo dohodnuté a predmet vykonávaného diela si to vyžadoval.

- Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujúcich kvalitu diela.

- Sledovanie vedenia stavebných denníkov.

- Hlásenie archeologických nálezov.

- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe.

- Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác.

- Príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

- Príprava podkladov a preverovanie predmetu diela pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí.

- Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela.

- Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách.

- Účasť na kolaudačnom konaní.

- Kontrola vypratania staveniska.

- Bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.

# IV.

# ČAS PLNENIA

- Mandatár sa zaväzuje plniť predmet v rozsahu čl. III. tejto zmluvy počas realizácie stavby. Termín začatia činnosti ......................... a termín dokončenia činnosti ......................... .

- Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu činnosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.

- Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti stavebného dozoru v rozsahu čl. III. tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby. Mandant sa zaväzuje uhradiť aj náklady, ktoré mandatár nevyhnutne vynaložil pri zabezpečovaní činností stavebného dozoru, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.

# V.

# ODPLATA

- Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy vo výške ........................................€.

- Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. v platnom znení dohodnutou cenou.

- K cene uvedenej v čl. 5.1 bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov.

Ak mandatár nie je platiteľom DPH, ustanovenie čl. 5.3 sa neaplikuje.

- Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, súdne poplatky a iné).

# VI.

# SPÔSOB A FORMA PLATENIA

- Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy na základe faktúr mandatára vystavených mesačne k poslednému dňu v mesiaci vo výške ..... € s DPH. Posledná faktúra bude vystavená po ukončení prác vo výške .... € s DPH.

Spolu..........................................100 %.

- Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,

- číslo zmluvy,

- poradové číslo faktúry,

- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,

- rozpis už fakturovaných čiastok,

- označenie diela,

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.

- Poplatky, prípadne iné náklady uvedené v čl. 5.4 tejto zmluvy bude mandatár fakturovať samostatne.

- Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia.

# VII.

# OSTATNÉ USTANOVENIA

- Mandatár bude informovať mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (stavebné denníky, objednávky, zmluvy, reklamácie, zápisy z rokovaní a iné).

- Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

- Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Ak mandant o to požiada, je mandatár povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

- Mandant poskytne mandatárovi pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu

- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie overeného stavebným úradom - poskytnuté elektronicky ako súčasť súťažných podkladov.

# VIII.

# ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

- Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

- Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.

- Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant a jednu mandatár.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

- Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Mandant: 						Mandatár:

V ................  dňa ......................			V ........................ dňa ........................

.....................................................			.............................................................